Добрый день, дорогие слушатели. Я являюсь студенткой группы 430-2 и сегодня я представлю доклад на тему «Выбор альтернатив повышения эффективности процесса разработки корпоративного сайта в web-студии». Объектом моего исследования являлась web-студия, которая осуществляет заказную разработку корпоративных сайтов.

По результатам исследования, проведённого «Рейтингом Рунета» и «CMS Magazine» было выяснено, с какими трудностями пришлось столкнуться клиентам студий, обратившимся за разработкой сайта. Только 36,8% респондентов остались довольны работой, тогда как другие клиенты ссылались на причины, представленные на слайде. Одной из самый частых причин недовольства является «Недооценка трудозатрат на решение поставленных задач», которая в конечном счёте приводит к проблеме превышения бюджета. Поэтому именно эта проблема была зафиксирована мной для проведения анализа и решения проблемной ситуации.

Таким образом цель состоит в разработке комплекса методов и программного обеспечения для выработки эффективных решений в проблемных ситуациях (в частности, для правильного планирования и контроля выполнения бюджета проекта). Чтобы достичь цели, были определены задачи работы, а именно: разработать модели чёрного ящика, состава и структуры, определить причины возникновения проблемы и цели, для их устранения, рассчитать наиболее приоритетную цель, предложить альтернативы её достижения, подобрать метод подсчёта наилучшей альтернативы и разработать ПО для автоматизации работы руководителя web-студии.

Первым делом разрабатывалась модель чёрного ящика. Модель предназначена для описания взаимодействия веб-студии с акторами внешней среды. Так, основными акторами являются: Заказчик, поставщики ресурсов и конкуренты. И чтобы процесс разработки сайта рассмотреть более подробно, была предложена следующая модель состава.

При построении модели состава были определены основные этапы жизненного цикла — это «Анализ», «Разработка» и «Сопровождение».

Для того, чтобы более детально рассмотреть взаимодействие подсистем процесса разработки сайта были разработаны диаграммы структуры, представленные на данном слайде.

Изучив предметную область, были выявлены возможные причины превышения бюджета. Коренные причины были оценены методом парного сравнения. Среди них самым важным оказались санкции, наложенные на IT-сектор.

Чтобы понять, как устранить проблему, было построено дерево целей, которое нам позволяет оценить возможные альтернативы решения проблемы. Оценивание производилось методом анализа иерархий, который заключается в составлении матриц парных сравнений с последующей свёрткой. Оценка производится на основании мнения эксперта, в данном случае, руководителя веб-студии. В результате, мы получаем локальные и глобальные приоритеты целей, среди которых выявляется наилучшая. Соответственно, наиболее приоритетная цель – «Провести анализ доступных вендоров и оценить риски».

Дальше встаёт вопрос о том, какими методами мы можем решить данную задачу. А именно были предложены альтернативы решения. Здесь можно увидеть, что необходимо проводить оценку исходя из соотношения риска к стоимости той или иной альтернативы, а значит, они являются качественными и могут сравниваться исходя из субъективной оценки экспертов. Таким образом был выбран метод группового парного сравнения с системой оценок 1/0.

Метод заключается в том, что сначала составляются булевые матрицы для каждого эксперта, в которых эксперты сравнивают всевозможные пары альтернатив по правилу, что, если альтернатива по строке лучше или эквивалентна альтернативе по столбцу, то ячейка принимает значение 1, в противном случае – значение 0. Далее высчитывается обобщённая матрица, в которой элементы принимают значения по принципу большинства голосов экспертов. И наконец, элементы строки данной матрицы суммируются и подсчитываются ранги альтернатив. При этом самая лучшая альтернатива имеет ранг со значением 1.

Таким образом, эксперты оценили предложенные альтернативы, как показано на слайде.

Далее, в соответствии с методом, была высчитана обобщённая матрица парных сравнений. В результате подсчёта рангов было выяснено, что наилучшей альтернативой является – «поиск вендоров в специализированных организациях и оценка рисков по критериям годового оборота, прибыльности и клиентской базы вендора».

Процесс оценки альтернатив был автоматизирован с помощью универсального программного продукта, обеспечивающего ввод альтернатив, экспертов, экспертных оценок в матрицах, формирование агрегированной матрицы и итоговое ранжирование альтернатив.

Среди подобных ПО было найдено несколько программ. Программа ПР-1 требует работы в текстовых файлах, что довольно затрудняет процесс оценивания альтернатив. В свою очередь программа системы HT-LINE реализует метод парных сравнений лишь одного эксперта и предоставляет свои услуги по заказу.

Тогда было предпринято решение реализовать ПО, доступное на операционной системе Windows и дистрибутивах ядра Linux. ПО поставляется с открытым исходным кодом и размещено на платформе github.

В качестве языка программирования использовался Python версии 3.10.7. GUI был построен с помощью фреймворка DearPyGui. Репозиторий можно посмотреть, отсканировав qr-код со слайда.

Таким образом, в работе на основе системного подхода предложено программное обеспечение и комплекс методов и моделей для этапов анализа, оценки и выбора альтернатив. Предложенный инструментарий универсален и может использоваться для решения других проблемных ситуаций.

Благодарю за внимание. А теперь, если возникли вопросы, я готова на них ответить.